Smlouva o dílo

č. ……………

na zhotovení díla nebo jeho části

uzavřená ve smyslu § 2586 – 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- Smluvní strany:

1.	Objednatel:	obec Fryšava pod Žákovou horou

Se sídlem:	Fryšava pod Žákovou horou 9, PSČ 59204

Zastoupen:	Mojmír Humlíček, starosta, telefon: + 420 607 013 047

Email: starosta@frysava.cz

IČ:	00294284

DIČ:	CZ00294284

Bankovní spojení:  Komerční banka Žďár nad Sázavou, Číslo účtu: 66 23 751/0100

(dále jen Objednatel)

2.	Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

(dále jen Zhotovitel)

- Úvodní ustanovení

- Objednatel hodlá realizovat plnění – dílo: „Oprava místní komunikace pod školou KN 52/1 a 52/7“, když na výběr vhodného dodavatele vyhlásil veřejnou soutěž jako veřejnou zakázku malého rozsahu. Součástí veřejné soutěže byl i návrh smlouvy o dílo, jejíž text je uveden níže v této smlouvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky „Oprava místní komunikace pod školou KN 52/1 a 52/7“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu, a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění jsou a budou po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky uveřejněné pod názvem „Oprava místní komunikace pod školou KN 52/1 a 52/7“.

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí, dílo – „Oprava místní komunikace pod školou KN 52/1 a 52/7“, a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu při dodržení podmínek této smlouvy.

- Dílem se rozumí provedení prací a dodávek o obsahu a v rozsahu dle následujících podkladů:

  - soupis prací – oceněný výkaz výměr ze dne                           – příloha č. 1 této smlouvy, jež je také součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné soutěže

  - situační plánek komunikace a přilehlých pozemků

  - zadávací dokumentace k veřejné zakázce a nabídka zhotovitele

(dále jen „dílo“).

Součástí předmětu plnění je zejména:

- úprava pláně s urovnáním a zhutněním podkladních vrstev

- rozfrézování podkladu zemní frézou

- položení potřebné vrstvy pro obnovu a opravy – vrstva recyklátu za studena cem. tl. do 300 mm RS CA (6,0% cementu)

- provedení infiltračního postřiku do 1 kg se zadrcením drtí fr. 2/4

- položení ložní vrstvy z asfaltového betonu ACL 16 (ABH) tl. 50 mm, šířka přes 3 m, z nemodifikovaného asfaltu

- provedení spojovacího postřiku z asf. emluze 0,5 kg/m2

- položení obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 (ABS), třída I, tl. 40 mm, šířka přes 3 m, z nemodifikovaného asfaltu

Předmět plnění díla dále zahrnuje:

- realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní a ochranná technická a bezpečnostní opatření a dodávky energií.

- zabezpečení vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, spolupráce se správci inženýrských sítí, pokud bude třeba,

- odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění, řádné shromažďování a nakládání s odpady dle přísl. zákona o odpadech, zejména jejich řádné třídění a předání k využití či odstranění na skládku oprávněné osobě,

- následné uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů nebo zařízení do původního stavu,

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště,

- zajištění BOZP, ochrany majetku a životního prostředí,

- účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány

- koordinační a kompletační činnost celé stavby, součinnost s objednatelem k doložení potřebných dokumentů vyžadovaných k předání hotového díla

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci, provádí-li se, nebo uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnou legislativou, s ekologickými požadavky na dílo a touto smlouvou.

- Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně přezkoumal veškeré předané podklady pro provedení díla a není mu známa žádná překážka spočívající v neúplnosti, nesprávnosti, nebo jiné vadě těchto podkladů, která by mu bránila dílo řádně a včas provést dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy prohlédl staveniště / pracoviště. Zhotovitel vše uvedené v tomto článku zohlednil ve sjednané ceně díla.

- Činnosti dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje plnit samostatně.

- Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho vyhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli sjednanou součinnost.

- Zhotovitel v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídá za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel je povinen dozorovat práci poddodavatelů a koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

- Čas a místo plnění

- Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech plnění:

Zahájení realizace:		do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy

předpokládaný termín 28.4.2025

Dokončení a předání díla:	nejpozději do 31.10.2025

- Zhotovitel je srozuměn s tím, že se jedná o závazné termíny stavby, na jejichž dodržení má objednatel výslovný zájem. Tyto termíny jsou z uvedeného důvodu zajištění smluvními pokutami uvedenými dále v této smlouvě.

- Nebude-li zhotovitel schopen splnit sjednané termíny z důvodu překážek na straně objednatele, dojde k posunutí termínů plnění o dobu, po kterou se nacházel objednatel v prodlení s poskytováním součinnosti.

- Místem plnění je místní komunikace nacházející se na pozemcích p.č. 52/1 a p.č. 52/7, oba v k.ú. Fryšava pod Žákovou horou.

- Nebude-li zhotovitel schopen splnit sjednané termíny z důvodu překážek na straně objednatele, dojde k posunutí termínů plnění o dobu, po kterou se nacházel objednatel v prodlení s poskytováním součinnosti.

- Cena díla

- Cena díla je určena dle rozsahu uvedeného v čl. I této smlouvy, je cenou smluvní a činí:

Cena bez DPH	                                         Kč

DPH		                                         Kč

Cena vč. DPH	                                         Kč

- Cena plnění je určená dle položkového rozpočtu – cenové nabídky zhotovitele, je pevná a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k provedení díla, které mohl a měl zhotovitel předpokládat na základě předaných podkladů a seznámením se s podmínkami na staveništi, obsahuje veškeré náklady spojené s přípravou, plněním, dokončením a splněním závazku.

- DPH bude zhotovitelem k ceně díla účtována v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě změny sazby DPH bude upravena celková cena díla v souladu s platnými právními předpisy v době realizace zakázky.

- V případě požadavku objednatele nebo vzniku potřeby provedení dalších prací, které nejsou zahrnuty v ceně díla, a přesto je nezbytné jejich provedení pro dosažení plné funkčnosti díla a účelu, k němuž má být užíváno, je možné zvýšit cenu díla – provedení tzv. víceprací. Dojde-li k zúžení předmětu díla, resp. některé práce, jež jsou dle smlouvy o dílo původně předmětem díla, nebudou provedeny, snižuje se o hodnotu těchto neprovedených prací celková cena díla – tzv. méněpráce. Veškeré méněpráce a vícepráce musí být smluvně odsouhlaseny oběma smluvními stranami formou dodatku ke smlouvě o dílo. Ke stanovení hodnoty méněprací a víceprací slouží cenová nabídka – položkový rozpočet zhotovitele. V případě použití jiných položek, než jsou uvedeny v nabídce, budou pro ocenění použity položky ze sborníku cen stavebních prací ÚRS v cenové úrovni odpovídající době realizace.

- Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat o tom, že s ním správce daně zahájil řízení dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), a dále o rozhodnutí správce daně dle § 106a zákona o DPH. Zhotovitel uděluje souhlas objednateli, aby v odůvodněných případech postupoval v souladu s § 109a zákona o DPH.

- Platební podmínky

- Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla protokolárním předáním tohoto díla objednateli, a to konkrétně okamžikem oboustranného potvrzení předání a převzetí díla a podpisem předávacího protokolu včetně potvrzeného soupisu prací. Tento okamžik také smluvní strany sjednávají jako datum uskutečnění zdanitelného plnění.

- Obsahové náležitosti faktury se budou řídit platnými právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

- Objednatel neposkytuje žádné zálohy.

- Vyúčtování prací provede zhotovitel v rámci daňového dokladu – faktury, kterou vystaví do 5 pracovních dnů po řádném předání a převzetí díla. Součástí faktury je oboustranně odsouhlasený předávací protokol.

- Vyúčtování víceprací je možné provést na základě jejich odsouhlaseného soupisu ve zvláštní faktuře, která bude předložena současně s konečnou fakturou.

- Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení na adresu sídla objednatele.

- Úhradu objednatel provádí bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v hlavičce této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.

- Podmínky provádění díla

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště k zahájení prací nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy.

- Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením těchto předpisů zhotovitelem, hradí zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu stavebních prací bude průběžně dle potřeby vybavovat pracovníky provádějícími stavební práce potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat pokyny objednatele a je jimi vázán. Ustanovení § 2594 a § 2627 občanského zákoníku tím zůstává nedotčeno.

- Zjistí-li zhotovitel, že pokyny či předané podklady objednatele jsou nevhodné ve smyslu § 2594 občanského zákoníku nebo že v místě plnění existují skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, musí na to objednatele písemně upozornit. Opomene-li zhotovitel podat písemné upozornění nebo nesplní-li svoji povinnost přezkoumat předanou projektovou dokumentaci, jiné doklady nebo věci, odpovídá objednateli za veškeré z toho vzniklé škody.

- Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na díle, mimo případů, kdy by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost.

- Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob.

- Smluvní strany se dohodly, že podmínkou dokončení díla je předání a převzetí díla ve sjednaném rozsahu a kvalitě včetně předání veškerých dokladů požadovaných smlouvou a podpis předávacího protokolu.

- Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k předání díla nejméně 3 dny předem.

- Objednatel není povinen převzít předmět díla, který vykazuje vady či nedodělky, vyjma drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. Jestliže objednatel převezme předmět díla s vadami či nedodělky a bude požadovat jejich odstranění, je zhotovitel povinen zahájit jejich odstraňování a tyto odstranit ve lhůtě výslovně sjednané v protokole o předání a převzetí díla. Nedojde-li ze strany zhotovitele k odstranění vad z předávacího protokolu ve lhůtě stanovené v předávacím protokolu ani ve lhůtě, kterou je objednatel oprávněn dodatečně zhotoviteli poskytnout, objednatel může zadat odstranění vad a nedodělků třetímu subjektu na náklady zhotovitele.

- Záruka za jakost

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost). Poskytnutou zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu trvání záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, příslušnými technickými normami, smlouvou, obchodními podmínkami, popř. vlastnosti obvyklé. Doporučené ČSN se stávají závaznými dnem uzavření smlouvy. Zhotovitel dále garantuje, že dílo bude kompletní, bez právních vad a bude způsobilé užívání ke stanovenému účelu.

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli záruku za jakost díla, a to po celou záruční dobu v délce trvání 60 měsíců, která začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel je povinen na základě obdržené reklamace vad díla objednateli nejpozději do 5 dnů sdělit, zda vadu uznává či nikoli. Následně je povinen zahájit odstraňování vady díla nejpozději do 7 dnů od jejího uplatnění a tuto odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byla vada uplatněna, a to i v případě, že vadu neuznává. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad bezodkladně od jejího uplatnění, a to i tehdy, pokud vadu neuznává.

- Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.

- Smluvní pokuty

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s kompletním dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla.

- V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo odstraněním vad a nedodělků díla vytknutých při předání a převzetí díla, v záruční době, případně v rámci odpovědnosti za vady díla dle této smlouvy, a to v termínech sjednaných v této smlouvě, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 200,- Kč denně za každý i započatý den prodlení.

- Za pozdní úhradu faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele.

- Splatnost smluvních pokut se sjednává v délce 30 dnů ode dne vzniku tohoto nároku.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Vyšší moc

- Smluvní strany nenesou odpovědnost za nesplnění smluvních závazků, jestliže k jejich nesplnění došlo výhradně v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy případně rozhodnutí státních orgánů, obecních úřadů nebo útvaru památkové péče, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát.

- V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

- V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.

- Další a závěrečná ujednání

- Vztahy neřešené v této smlouvě se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu včetně veškerých jejích příloh (není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak) lze dle dohody smluvních stran a v souladu s § 1758 občanského zákoníku měnit pouze písemným dodatkem. Dodatek musí být řádně a chronologicky za sebou číslován a podepsán oprávněnými zástupci každé smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že se mezi nimi neuplatní § 582 odst. 2 občanského zákoníku, neplatnost nedodržení formy u změny této smlouvy tedy mohou smluvní strany namítat, i když již bylo plněno.

- Smlouva obsahuje následující přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele (nedílná součást smlouvy)

Příloha č. 2 – situační plánek komunikace a přilehlých pozemků (nedílná součást smlouvy)

Příloha č. 3 – zadávací dokumentace zakázky (není nedílnou součástí smlouvy)

- Tato smlouva byla zveřejněna na portálu zadavatele ………….. v rámci výzvy k podání nabídek ze dne ………. a schválena na ………. zasedání Zastupitelstva Obce Fryšava pod Žákovou horou, dne ………., usnesením č…………………..

- Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních. Smlouva je platná a účinná okamžikem podepsání oběma smluvními stranami.

Ve Fryšavě pod Žákovou horou					V

dne …….							dne

Za objednatele :							Za zhotovitele :

Příloha č. 2

Situační plánek

Oprava místní komunikace „za školou“ KN 52/1 a 52/7.