Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 – 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- Smluvní strany:

1.	Objednatel:	obec Fryšava pod Žákovou horou

Se sídlem:	Fryšava pod Žákovou horou 9, PSČ 59204

Zastoupena:	Mojmír Humlíček, starosta,

IČ:	00294284 			DIČ:	CZ00294284

Bankovní spojení:  Komerční banka Žďár nad Sázavou, Číslo účtu: 66 23 751/0100

(dále jen objednatel)

2.	Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:		                         		DIČ:

Zastoupena:

Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí, dílo „Oprava schodiště a chodníku u hlavního vchodu do MŠ Fryšava pod Žákovou horou“, blíže specifikované co do obsahu a rozsahu v příloze č. 1 této smlouvy – nabídce zhotovitele ze dne

(dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu při dodržení podmínek této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, i k jeho řádnému a bezvadnému užívání, a to v souladu s platnou legislativou, s ekologickými požadavky na dílo a touto smlouvou. Zhotovitel dále prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy prohlédl staveniště. Zhotovitel vše uvedené v tomto článku zohlednil ve sjednané ceně díla.

- Místem plnění je chodník a přístupové schodiště ke vchodu do budovy Mateřské školy ležící na nezastavěné části pozemku st. p. č. 292, k.ú. Fryšava pod Žákovou horou - viz. plánek v příloze č. 2 této smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že místo plnění je současně jediné přístupové místo do budovy MŠ a je tedy nezbytné zajistit řádně veškerá potřebná bezpečnostní opatření při realizaci díla. Po dobu realizace se bude objednatel snažit zajistit omezení provozu, když z daného důvodu objednatel zvolil uvedený termín realizace.

- Termíny plnění

- Smluvní strany se dohodly na zahájení prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.8.2024.

- Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom závažnosti nedodržení termínu dokončení díla, kdy již od září 2025 bude v MŠ probíhat plný provoz a je nutné tak zajistit striktní bezpečnost příchozích dětí a jejich doprovodu.

- V případě prodlení zhotovitele s plněním z důvodu překážek na straně objednatele, dojde k posunutí termínů plnění o dobu, po kterou překážky trvaly.

- Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je určena dle rozsahu uvedeného v čl. I této smlouvy, je cenou smluvní a činí:

Cena bez DPH		                                 ,- Kč

DPH 21%		                                 ,- Kč

Cena vč. DPH		                                 ,- Kč

- Cena plnění je určená dle položkového rozpočtu – cenové nabídky zhotovitele, je pevná a nejvýše přípustná.

- Veškeré méněpráce a vícepráce musí být smluvně odsouhlaseny oběma smluvními stranami formou dodatku ke smlouvě o dílo. Ke stanovení hodnoty méněprací a víceprací slouží cenová nabídka – položkový rozpočet zhotovitele.

- Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla protokolárním předáním tohoto díla objednateli (datum zdanitelného plnění).

- Vyúčtování prací provede zhotovitel v rámci daňového dokladu – faktury, kterou vystaví do 5 pracovních dnů po řádném předání a převzetí díla se splatností 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Součástí faktury je oboustranně odsouhlasený předávací protokol.

- Úhradu objednatel provádí bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v hlavičce této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.

- Záruka za jakost

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost). Zhotovitel garantuje, že dílo bude kompletní, bez právních vad a bude způsobilé užívání ke stanovenému účelu.

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli záruku za jakost díla, a to po celou záruční dobu v délce trvání 60 měsíců, která začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. V případě, že na některé výrobky poskytuje výrobce záruční dobu delší, je zhotovitel povinen poskytnout záruku za jakost objednateli ve stejné délce jako výrobce.

- Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění oprávněně reklamované vady do 7 dnů po obdržení reklamace, a tyto vady je současně povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se strany výslovně v písemné podobě jinak.

- Smluvní pokuty

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s kompletním dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla.

- V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo odstraněním vad a nedodělků díla dle této smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč denně za každý i započatý den prodlení.

- Za pozdní úhradu faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele.

- Splatnost smluvních pokut se sjednává v délce 30 dnů ode dne vzniku tohoto nároku.

- Další a závěrečná ujednání

- Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění díla přístup do budovy č.p. 100 uvedeným vchodem z důvodu užívání budovy nájemci či pracovníky MŠ, popř. přístupu k poštovním schránkám.

- Zhotovitel je povinen zajistit řádné vyklizení staveniště, odvoz, uložení, likvidaci odpadu dle platných právních předpisů (např. zákon o odpadech).

- Tuto smlouvu včetně veškerých jejích příloh (není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak) lze dle dohody smluvních stran a v souladu s § 1758 občanského zákoníku měnit pouze písemným chronologicky číslovaným dodatkem.

- Nedílnou součástí této smlouvy je:

  - Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele ze dne

  - Příloha č. 2 – plánek místa plnění

- Tato smlouva byla schválena na ………... řádném zasedání Zastupitelstva Obce Fryšava pod Žákovou horou, dne ………….., usnesením č. ………………...

- Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních. Smlouva je platná a účinná okamžikem podepsání oběma smluvními stranami.

Ve Fryšavě pod Žákovou horou					V

dne …….							dne

Za objednatele:							Za zhotovitele:

……………………………….					……………………………….

Mojmír Humlíček, starosta

Příloha č. 2 – Plánek místa plnění